# M0+M1 测试报告 —— 骨架与转换核心

日期：2026-10-02｜对应里程碑：M0 骨架、M1 转换核心｜依据：docs/md2word开发计划方案.md §3/§5/§6 环境：macOS 15 (arm64) · Node 22.22.1 · pnpm 12.8.1 · pandoc 3.12（sidecar，SHA-256 锁定）

## 结论

M0 与 M1 全部 DoD 通过，测试基线建立完成。 单元 59 例 + 集成 29 例 = 88/88 通过； core 覆盖率 Lines 94.0% / Stmts 94.0% / Funcs 94.0% / Branch 84.0%（门禁 ≥85/85/80/70）。

## M0 骨架验证（DoD：CI 空跑绿灯；pnpm dev 出窗口）

| # | 验证项 | 方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0-1 | pnpm workspaces 安装 | pnpm install（含 core postinstall 自动获取 pandoc） | ✅ 4 包解析、esbuild 构建白名单（pnpm 12 allowBuilds） |
| M0-2 | TS 类型检查 | pnpm typecheck（core/web-host/renderer 三包） | ✅ 0 错误 |
| M0-3 | 构建链 | pnpm --filter @md2word/core build（tsc → dist） | ✅ |
| M0-4 | pandoc sidecar 获取与校验 | fetch-pandoc.mjs：SHA-256 校验 + fflate 解包 + chmod | ✅ 命中缓存校验和一致；pandoc 3.12 可执行 |
| M0-5 | 版本锁定 | pandoc.lock.json 三平台 zip SHA-256；单测断言 | ✅ darwin-arm64/x64、win32-x64 全锁定 |
| M0-6 | web 起步窗口链路 | /api/health 返回 pandoc 定位信息；Vite 起步页读取 | ✅（浏览器验收在 M2 报告补充截图项） |
| M0-7 | CI 矩阵骨架 | .github/workflows/ci.yml（macos-14/macos-13/windows-2022） | ✅ 语法校验通过；远端绿灯待仓库推送 GitHub 后回填（CI 空 runway） |

注：开发计划 §2.5 写 “npm workspaces”，M0 DoD 明确 pnpm dev——按 DoD 采用 pnpm（pnpm-workspace.yaml），package.json#workspaces 字段保留兼容。属文档口径统一，非功能变更。

## M1 转换核心测试（DoD①–④）

### DoD 逐项

| DoD | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| ① 参数构建器快照测试通过 | ✅ | args.test.ts 13 例：argv 全序列锁定（含 toc/tocDepth/numberSections/highlightStyle/reference-doc/metadata/lua-filter 组合与顺序） |
| ② 黄金样例集结构断言 100% | ✅ | 10 个样例（basic-zh/tables-complex/math-heavy/images-local/images-remote/code-lang-missing/yaml-metadata/no-heading/empty/cjk-path）× <w:tbl>/<m:oMath>/<wp:inline>/脚注/instrText TOC/命名样式断言 |
| ③ 中文/空格/emoji 路径用例 | ✅ | cjk-path/中文 目录 🎬/中文 文件名 🇨🇳.md 全链路（spawn 参数数组、相对图片解析、输出命名） |
| ④ 10MB 样例 < 15s | ✅ | 11.5s（管线端到端，见性能节） |

### 分层测试结果

单元（59 例，Vitest）：

| 模块 | 用例数 | 覆盖要点 |
| --- | --- | --- |
| args（参数构建器/输出路径） | 13 | 快照锁定、toc=false 零残留、metadata 值含冒号、CJK 路径 |
| preprocess（预处理） | 16 | 图片绝对化（尖括号包裹/百分号解码/引用定义/title 保留）、fence 统计、代码区跳过 |
| classify（stderr 分类） | 8 | §5.3 三类 warning、去重、E_TEMPLATE_INVALID 细分 |
| validate（校验统计） | 11 | zip 完整性、部件缺失拒绝、元素计数（oMathPara 不重复计）、模板必需样式 |
| queue（串行队列） | 4 | 严格串行、失败不阻断、cancelAll 中止在跑+清空等待 |
| pandoc（sidecar 定位） | 6 | PANDOC_PATH > MD2WORD_PANDOC_BIN > 缓存 > PATH、版本查询、无效路径回退 |
| 其他 | 1 | M0 冒烟 |

集成（29 例，真实 pandoc 3.12）：

| 组 | 用例数 | 覆盖要点 |
| --- | --- | --- |
| 黄金样例 ×10 + CJK 路径 + TOC ×2 | 13 | expected.json 全量断言（部分键精确匹配 + warnings 包含/排除 + dc:title 元数据） |
| P0 选项行为 | 10 | numberSections（SectionNumber 字符样式）、highlightStyle（zenburn 配色入 styles.xml）、metadata 透传、outputDir、overwrite 策略、离线模式 |
| 输入错误链路 | 4 | E_SOURCE_NOT_FOUND / E_SOURCE_TOO_LARGE(21MB) / E_TEMPLATE_INVALID（垃圾模板）/ E_TIMEOUT（1ms 超时杀进程树、无半成品） |
| 批量与队列 | 4 | 顺序产出、单文件失败不中断队列、abort 停止派发、SerialQueue 串行 |
| 性能 | 3 | 见下 |

### 性能基准（§5.1 四档；本机 macOS arm64）

| 档位 | 指标（§1.4） | 实测（端到端含管线） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1MB | < 2s | 1.25s（pandoc 本体 1.16s） | ✅ |
| 10MB | < 15s | 11.5s（pandoc 本体 10.8s） | ✅ 余量偏小，CI 机器需关注 |

发现的重要边界（记录，不列为缺陷）：pandoc 3.12 docx writer 对列表极密集文档存在性能上限——实测 10MB / 每节一个两项目列表（约 4 万列表）时 pandoc 本体耗时 ~110s（user 42s + system 15s）；同体量纯段落仅 5.0s、代码块主导 10.7s。黄金样例生成器因此按”典型构成”构造（列表/代码块均为每 150 节一个低频元素）。该边界属 pandoc 本体行为（合规边界：不改 pandoc），建议 M5 FAQ 声明。

### 关键实证记录（供后续里程碑复用）

- --metadata key=value 按第一个 = 分割，值中冒号安全（title=a:b 完整保留）。

- 无效 TeX 公式：退出码 0 + stderr [WARNING] Could not convert TeX math …, rendering as TeX，产物中为原文文本（不产出 <m:oMath>）。

- --toc 在 docx 中生成 <w:instrText>TOC \o "1-3" \h \z \u</w:instrText> 域指令；tocDepth 映射到 \o "1-N"。

- 图片抓取失败：退出码 0 + stderr 警告 + 产物中生成单格 FigureTable 占位（tables 计数 +1，images 0）——expected.json 已按此校准。

- pandoc 对每张图输出 mc:AlternateContent（w:drawing + w:pict 双表示）——图片计数必须用 wp:inline/wp:anchor，否则翻倍。

- --number-sections 在 docx 中表现为标题段落内 SectionNumber 字符样式运行（styles.xml 无差异）。

- pandoc --version 首行格式 pandoc 3.12；Windows zip 内路径为 pandoc-3.12/pandoc.exe，macOS 为 pandoc-3.12-arm64/bin/pandoc（fetch 脚本按文件名递归查找，均已验证）。

### 开发中发现并修复的缺陷

| # | 缺陷 | 根因 | 修复 | 回归 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 图片统计翻倍（1 图计 2） | pandoc AlternateContent 双表示 | validate.ts 改用 wp:inline/wp:anchor 计数 | 单测 + 黄金样例 |
| D2 | W_IMAGE_FETCH detail 吞尾逗号/冒号 | 正则捕获组含标点 | [^\s,]+ + detail 去尾随标点 | 单测 + images-remote 样例 |
| D3 | 图片重写丢失 title | 替换模板未保留标题段 | 正则加 title 捕获组并回填 | preprocess 单测 |
| D4 | ![图](图片 一.png) 未改写 | 裸空格目标本就是非法 CommonMark | 测试改用 <> 输入（行为正确）；文档注明 | preprocess 单测 |
| D5 | runPandoc ESM 下 require | 误用 CJS | 顶层 import | typecheck |
| D6 | pnpm 12 拦截 esbuild postinstall | pnpm 11.23+ 改 allowBuilds 映射 | pnpm-workspace.yaml 白名单 | pnpm install |

### 遗留与后续

- CI 远端绿灯：仓库尚无远端，推送 GitHub 后回填 M0-7 结果；Windows 平台路径用例依赖 CI 矩阵验证。

- 互操作（Word/WPS/LibreOffice/Pages 人工清单）：按计划 M4 前执行一次。

- W_IMAGE_OFFLINE/W_PLAIN_CODE_BLOCK/W_TOC_FIELD 三个 warning code 为 §4.3/4.4/4.5 决策的自然延伸，已并入 §5.3 分类表实现。