# M2 测试报告 —— Web UI MVP（web-host + renderer）

日期：2026-10-02｜对应里程碑：M2 Web UI MVP｜依据：docs/md2word开发计划方案.md §3 M2 行、§8 决策 #1（Web 先行） 环境：macOS 15 (arm64) · Node 22.22.1 · pandoc 3.12 sidecar · Playwright chromium-headless-shell 153

## 结论

M2 DoD 通过。 浏览器中 US1/US4/US5/US6 验收通过（Playwright 自动化 + 真实拖拽 GUI 截图双通道）； “选文件→转换→结果出现” Playwright Web 冒烟通过；API 集成 11 例 + E2E 5 例 + core 回归 88 例全绿。

## DoD 逐项

| DoD | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 浏览器中 US1 验收（拖/选文件 → docx → 打开） | ✅ | E2E「US1：选择文件（含附带图片资源）→ 转换 → 成功结果 + 下载产物」；下载文件 PK 魔数校验；GUI 真实拖拽（DataTransfer DropEvent）转换成功 65ms，统计与黄金样例一致（标题 9 · 表格 1 · 图片 1 · 公式 2 · 脚注 1 · 代码块 1） |
| US4 验收（选项即时生效） | ✅ | E2E「US4：勾选 TOC → 转换 → 域更新提示」：勾选后转换产物警告列表出现”F9 更新域”提示 |
| US5 验收（错误人话 + 日志导出） | ✅ | 失败行显示人话消息 + 可展开 stderr 原文（错误码徽标）；「US5：日志一键导出」下载 md2word-log.txt 含 [INFO] 记录 |
| US6 验收（设置持久化） | ✅ | E2E「US6：勾选离线模式 → 刷新 → 仍勾选」；API 侧 settings.json 落盘断言（格式与 electron-store 一致） |
| Playwright Web 冒烟 | ✅ | 5/5（加载健康态、US1、US4、US6、US5） |

## 分层测试结果

web-host API 集成（11 例，fastify.inject + 真实 pandoc）：

| 组 | 用例 | 覆盖要点 |
| --- | --- | --- |
| 健康检查 | 1 | pandoc sidecar 版本/来源/队列状态 |
| 转换 | 4 | 中文文件名 + TOC 选项 + W_TOC_FIELD；下载产物 zip 魔数；路径穿越防护（../../etc/passwd 拒绝）；失败不中断队列；非 .md 400；options 坏 JSON 400 |
| 设置 | 3 | PUT→GET 生效 + 落盘；非法 highlightStyle/tocDepth 400；转换缺省取持久化设置 |
| 日志与取消 | 2 | 日志含转换记录、导出 Content-Disposition；空队列取消=0 |
| 静态托管 | 1 | 未配置 staticDir 时 / 404（回退不误触发） |

Playwright E2E（5 例，生产形态：web-host 静态托管 renderer dist）： 加载健康态 / US1 / US4 / US6 / US5。

GUI 视觉验收（真实浏览器）： 双栏布局、拖拽区、选项面板、结果卡（绿色成功徽章、统计、下载/打开/打开所在文件夹）、无乱码、暗色模式样式就绪（媒体查询）。

全量回归： core 88 例 + web-host API 11 例 + E2E 5 例 = 104/104 通过。

## 架构落实

- 传输适配器：renderer/src/lib/transport.ts（ApiTransport 接口 + HTTP 实现）——M4 换 IPC 时 UI 零改动。

- web-host：上传 → .data/jobs/<uuid>/（basename 防穿越）→ SerialQueue 串行转换 → 下载/打开端点（作业目录白名单）。

- 资源文件通道：非 .md 附件作为作业资源保存，md 内相对路径图片可直接内联（本轮 GUI 验收验证 test_img.png 内联成功）。

- 设置：PUT /api/settings 扁平 JSON 落盘 .data/settings.json；转换请求未带 options 时以持久化设置为缺省。

## 开发中发现并修复的缺陷

| # | 缺陷 | 根因 | 修复 | 回归 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | Web 上传后图片缺失（tables=2/images=0，W_IMAGE_FETCH） | renderer 端把非 .md 文件过滤掉，资源未上传；pandoc 为缺失图生成单格 FigureTable 占位 | 一次作业提交全部文件：.md 转换 + 其他作资源保存 | E2E US1 断言「图片 1」 |
| D8 | 选项保存与转换竞态（US4 偶发无 TOC 警告） | patchOptions 的 saveSettings 为 fire-and-forget | convertFiles 前先 await 全量 saveSettings | E2E US4 稳定复现 3 次 |
| D9 | BusboyFileStream.truncate 类型不存在 | @fastify/multipart v9 API 差异 | 非 md 附件改为 toBuffer 后不落盘 | typecheck |
| D10 | IAB 无 file chooser 上传能力（工具边界，非产品缺陷） | — | 改用 DataTransfer DropEvent 走真实 onDrop 路径验收 | GUI 截图 |

## 遗留与后续

- 「打开/打开所在文件夹」在无头 CI 中仅验证 404/越界拒绝；真实系统行为在 GUI 验收中人工确认（macOS open）。

- 批量队列 UI 进度按文件粒度（v1.0 口径）；M6 批量（文件夹递归）时增强。

- M3 将接入：模板选择/导入面板、YAML 元数据透传 UI、最近文件列表（设置已预留 recentFiles 键）。