# M4 测试报告（Electron 包装与分发）

里程碑：M4 Electron 包装与分发（开发计划 §3）。执行日期：2026-10-02。 任务计划：docs/M4-Electron开发任务计划.md（模块划分 M4-1~7、IPC 白名单映射、偏差声明）。 冒烟清单：docs/tests/M4-冒烟清单.md（干净虚拟机人工项）。

## 1. 结论速览

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| Electron 壳 + IPC 换传输层（UI 零改动） | ✅ 完成（App.tsx 组件逻辑零改动；仅 transport.ts 增 IpcTransport + index.html CSP） |
| 单元 / 集成测试 | ✅ desktop 单元 17 + 集成 12；core 62+29（含新增 env 注入 3 例）；web-host 18 — 全绿 |
| Web E2E 回归 | ✅ 10/10（M2 原有 8 例 + 并行会话新增 2 例，CSP/传输层改动零破坏） |
| 桌面 E2E（Playwright _electron） | ✅ 10/10（9 桌面冒烟 + 1 打包产物冒烟） |
| electron-builder 三平台产物 | ✅ dmg arm64 / dmg x64 / NSIS x64（NSIS 为 macOS 交叉构建） |
| sidecar 打包校验（verify-dist） | ✅ mac 10/10 + win 10/10（pandoc 可执行=lock 3.12、GPL 声明、模板、Lua 过滤器、renderer、asar） |
| 打包产物功能冒烟 | ✅ 打包 .app 启动 → pandoc 3.12（bundled） → UI 转换成功 128ms → 产物落源目录 |
| Gatekeeper/SmartScreen 解除指引写入 README | ✅ 根 README.md（安装/卸载/PANDOC_PATH 全覆盖） |
| 干净虚拟机安装→转换→卸载 | 🔶 人工项待执行（清单已交付：docs/tests/M4-冒烟清单.md） |

M4 状态：🔶 代码完成，本机全链路验证通过；三平台虚拟机冒烟待人工执行（DoD 完整达成的前置）。

## 2. 交付物与环境

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| Electron | 44.5.1（锁定大版本 44，启动日 2026-10-02 最新稳定） |
| electron-builder | 26.15.3 |
| electron-store | 11.0.2（扁平 JSON 与 web-host settings.json 同构，2 空格缩进） |
| 产物（本机构建，gitignored） | md2word-0.1.0-arm64.dmg（321MB）、md2word-0.1.0-x64.dmg（325MB）、md2word Setup 0.1.0.exe（258MB） |
| 体积说明 | 实测安装包 258–325MB，高于计划 §2.3 的估算（~130–150MB）：估算按 pandoc zip 压缩比（42MB）推算，而安装包内为解包后的 191MB 二进制 + Electron 本体，dmg(NSIS) 压缩后仍显著大于估算。“捆绑开箱即用”决策本身不受影响；如需瘦身列为 M5 后的可选项（pandoc 二进制重压缩 / 按架构分包），不在本次范围 |

## 3. 单元测试（vitest，17 例新增 + core 3 例新增）

packages/desktop/tests/unit/（17 例全过）

| 文件 | 覆盖 |
| --- | --- |
| resourceUrl.test.ts（7） | md2word://download/<uuid>/<name> 与 md2word://log 解析；拒绝非 md2word 协议、非法 UUID、路径穿越（..%2F、%2F、%5C）、多余段、空名 |
| settings.test.ts（5） | 默认值与 web-host 一致；合法写入；highlightStyle/tocDepth/recentFiles 校验拒绝；recentFiles 截断 10 条 |
| jobs.test.ts（3） | 作业注册表：源名→产物解析；未登记 jobId/名称一律拒绝（白名单机制 = 用户输入不参与路径拼接） |
| logger.test.ts（2） | 环形缓冲 2000 上限；attachFile 落盘读回 |

packages/core/test/unit/convert-env.test.ts（3 例新增，core 单元 59→62） - MD2WORD_LUA_FILTER env 设置时 --lua-filter 使用注入路径（mock runPandoc 捕获 argv） - 未设置时回退 assets/offline-images.lua；offline=false 时即使 env 存在也不加该参数

## 4. 集成测试（真实 pandoc，直驱 services 层，12 例全过）

packages/desktop/tests/integration/convert-service.test.ts —— 服务层不经 Electron/IPC，验证 desktop 语义：

| 组 | 用例要点 |
| --- | --- |
| path 模式（3） | 产物写源文件同目录；注册表登记 + downloadUrl 合法；E_OUTPUT_EXISTS（未开覆盖）→ 开覆盖后成功；路径不存在 → 人话错误 |
| bytes 模式（4） | staged 到作业目录（与 web-host 上传等价）；md+资源混传；重名 staged N- 前缀消解且队列不中断；空条目 E_SOURCE_NOT_FOUND 不阻断其余文件；纯资源条目拒绝 |
| 模板链与离线（4） | 内置模板开箱即用（产物 openDocx 校验）；用户模板导入/缺样式拒绝（missingStyles）/非 zip 拒绝且不落库；删除默认模板回退 builtin-zh；MD2WORD_LUA_FILTER 注入的过滤器实际生效（远程图跳过 → W_IMAGE_OFFLINE） |
| 取消与队列（1） | 空闲 cancelAll=0；队列健康状态可查询 |

## 5. E2E（Playwright _electron，10/10）

### 5.1 桌面冒烟（e2e/desktop-smoke.spec.ts，9 例）

| 用例 | 故事 | 验证点 |
| --- | --- | --- |
| T1 启动健康 | — | 窗口渲染；window.md2word 桥存在（platform 匹配）；顶栏”桥接正常 · pandoc 3.12（bundled）” |
| T2 UI 转换 | US1 | webUtils.getPathForFile 真实路径模式：转换成功、统计徽章（标题 9…）、产物落源目录、下载锚点 = md2word://download/ |
| T3 下载 | US1 | md2word:// → protocol.handle attachment → Chromium 下载管线（页面不跳转），MD2WORD_DOWNLOAD_DIR 落盘 PK 魔数 |
| T3b 失败路径 | US1 | 重转同源目录（默认不覆盖）→ 行内”输出文件已存在”人话错误 + E_OUTPUT_EXISTS 详情折叠 |
| T4 path 模式 IPC 直测 | US1 | 真实文件经 IPC → 产物写源目录 |
| T5 打开产物 | US1 | open:path 白名单 → shell.openPath 收到 .docx（stub 捕获） |
| T6 日志导出 | US5 | md2word://log → setWindowOpenHandler 拦截 → 存盘对话框 → txt 含 [INFO] |
| T7 模板 | US3/M3 | 合法模板导入成功；缺样式模板被拒 + missingStyles 提示 |
| T8 设置持久化 | US6 | 勾选 TOC → reload → 保持（electron-store 落盘），还原后复位 |

### 5.2 打包产物冒烟（e2e/packaged-smoke.spec.ts，1 例，dist:dir 后自动启用）

以打包后的 .app 可执行文件启动（isPackaged=true）： - 顶栏 桥接正常 · pandoc 3.12（bundled） —— extraResources sidecar 经 MD2WORD_PANDOC_BIN 注入生效； - UI 真实路径转换 成功 · 128ms，产物落源目录 —— 内置模板经 Resources/templates/ 生效（无模板错误）； - 证据截图：M4-打包产物-界面.png、M4-打包产物-转换结果.png（含样例图片缺失时的 W_IMAGE_FETCH 人话警告展示）。

## 6. 打包与 sidecar 校验

- scripts/dist.mjs 编排：按目标平台暂存资源（prepare-resources：renderer 产物 / 目标平台 pandoc（跨平台从 lock 对应 zip 解包）/ 内置模板 / Lua 过滤器）→ electron-builder。

- scripts/verify-dist.mjs（DoD 硬项自动化）：mac .app 10/10、win-unpacked 10/10（交叉构建时以 PE 头 MZ 校验 pandoc.exe；Windows CI 上仍执行 --version 核对 3.12）。

- release.yml 已接线：tag → 三平台矩阵 dist → verify-dist → GitHub Release 上传（dmg/exe）；ci.yml 增加 desktop 单测/集成/E2E 步骤。

- 应用图标：纯 Node 绘制生成（scripts/make-icon.mjs），icns/ico/512png 入库 build/。

## 7. 缺陷与坑记录（D15–D24）

| # | 问题 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| D15 | pnpm 12 因 transitive electron-winstaller 未批准构建脚本而整体拦截 electron postinstall，二进制未下载 | pnpm-workspace.yaml allowBuilds 增加 electron-winstaller: true；electron 下载改走 ELECTRON_MIRROR=https://npmmirror.com/mirrors/electron/（GitHub 直连过慢） |
| D16 | tsc build 未设 rootDir，产物落在 dist/ 根而非 dist/main/，与 main 字段不符 | tsconfig.build.json 显式 rootDir: "src" |
| D17 | file:// 加载 Vite ES module 产物被 CORS 拦截（打包 UI 白屏，T1 失败现场） | 注册特权协议 app://（standard+secure+supportFetchAPI）+ protocol.handle 托管 renderer 产物（显式 MIME，含 text/javascript） |
| D18 | bootstrap 重复执行导致 Attempted to register a second handler for 'app:health'，窗口永不创建 | 去除重复 registerBridge 调用 |
| D19 | 下载锚点在 will-navigate preventDefault 后，Chromium 导航长期 pending：Playwright click() 挂起、页面状态被污染 | 改为 md2word:// 特权协议 + attachment 响应走 Chromium 下载管线（页面不导航）；Electron 默认弹出原生保存对话框；E2E 用 MD2WORD_DOWNLOAD_DIR 确定性落盘 |
| D20 | electron-builder 的 bin 是 shell shim，spawnSync('electron-builder') 在 mac 上静默失败 | dist.mjs 改为 spawnSync(process.execPath, [require.resolve('electron-builder/cli.js'), ...]) |
| D21 | --win 未隐含 x64，target 解析成 win32-arm64 报错 | resolveTarget：–win 时缺省 x64 |
| D22 | 双 spec 并行启动 Electron 相互干扰（单实例锁退出） | playwright.config workers: 1（应用级测试串行） |
| D23 | ESLint 扫描 release/ 内打包后的 renderer bundle 报大量 no-undef | eslint ignores 增加 packages/desktop/{release,resources,build} |
| D24 | Playwright setInputFiles 传入真实路径 → 桌面端按真实路径模式转换，产物写源目录，撞上样例目录既有 .docx（E_OUTPUT_EXISTS）——行为正确，测试夹具问题 | E2E 改用干净目录副本；该意外恰好验证了覆盖开关与失败路径 UI |

## 8. 安全与合规核对（Electron 官方清单 + §2.4）

- contextIsolation: true、nodeIntegration: false、sandbox: true（预加载仅 contextBridge/ipcRenderer/webUtils）

- setWindowOpenHandler 全拒（md2word://log 转交处理器后拒绝）；will-navigate 仅放行 md2word://

- 权限请求全拒（setPermissionRequestHandler）；单实例锁；无远程内容加载

- IPC 白名单集中注册于 bridge.ts；open:path 白名单 = 作业注册表登记产物；settings:set 校验与 web-host 同构

- open/path 防穿越：注册表键为 basename，用户输入不参与路径拼接（单测锁定）

- pandoc 独立子进程（arm’s length）；THIRD-PARTY-LICENSES.md 随包（GPL-2.0 全文 + github.com/jgm/pandoc + 版本 3.12）；PANDOC_PATH 通道保留

- 渲染层 CSP（script-src ‘self’；img/connect 受控）

## 9. 与任务计划的偏差（均已在计划文档 §3 声明或本报告补充）

- 计划 §M4-3 预想”导航拦截 + 存盘对话框”承接下载锚点 → 实际演进为 md2word:// 特权协议 + attachment 下载（D19 的正确解），日志导出仍走拦截 + 存盘对话框。对外语义不变：“下载 .docx” = 保存副本（生产弹原生保存对话框）。

- 体积实测高于估算（§2 表），属数据修正而非决策变更。

- electron-winstaller allowBuilds、workers:1 等工程细节不涉计划范围。

## 10. 待办移交

| 事项 | 前置 |
| --- | --- |
| 三平台干净虚拟机冒烟（M4-冒烟清单.md M1–M11 / W1–W7） | macOS x64 需 Intel 镜像；Windows 虚拟机 |
| 互操作人工清单（Word/WPS/LibreOffice/Pages，留存截图归档 docs/tests/assets/） | 本机 Office 软件 |
| 推送 GitHub 远端 → 回填 CI/release 三平台绿灯（M0 遗留 + release.yml 实跑） | 创建远端仓库 |
| M5：使用手册补桌面端章节、tag + Release 流水线启用 | 本里程碑完成 + 用户确认 |