# M4 安装冒烟清单（干净虚拟机 / 全新系统）

对应开发计划 §5.1”安装冒烟”层与 M4 DoD：“三平台安装包在干净系统安装→转换→卸载全流程通过”。 产物：md2word-<ver>-arm64.dmg、md2word-<ver>-x64.dmg、md2word Setup <ver>.exe（tag 构建由 release.yml 产出，本机构建见 packages/desktop/release/）。 本清单为人工执行项；每项通过后勾选并记录日期。 进度（2026-10-03）：macOS M1–M10 已由用户在本机执行并全部通过（用户反馈：转换/打开/批量转换均正常）；M11（卸载）待执行；Windows W1–W7 待虚拟机执行。本机（macOS arm64）自动化冒烟已由 packages/desktop/e2e/packaged-smoke.spec.ts + scripts/verify-dist.mjs 覆盖（见 M4 测试报告）。

## macOS（arm64 / x64 各一遍；x64 可用 Intel 虚拟机或 Intel 实机）

| # | 步骤 | 预期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 全新系统（无开发者工具/无 pandoc/断网状态先记录）双击挂载 dmg | Finder 打开，出现 md2word + Applications 快捷方式 | ✅（用户 2026-10-03） |
| M2 | 拖入 Applications，启动 md2word | Gatekeeper 拦截提示”无法验证开发者” | ✅（用户 2026-10-03） |
| M3 | 右键 md2word → 打开 → 打开 | 应用启动，顶部显示”桥接正常 · pandoc 3.12（bundled）” | ✅（用户 2026-10-03） |
| M4 | （备选路径）xattr -cr /Applications/md2word.app 后直接双击 | 正常启动（README 解除指引有效） | ✅（用户 2026-10-03） |
| M5 | 拖入含中文/空格路径的 .md（连同图片资源） | 转换成功，.docx 生成在源文件同目录 | ✅（用户 2026-10-03） |
| M6 | 双击产物 .docx 用 Word/Pages/WPS 打开 | 样式正常（中文模板宋体正文/黑体标题） | ✅（用户 2026-10-03） |
| M7 | 勾选”生成目录 TOC”→ 转换 → 重启应用 | 勾选状态保留（设置持久化） | ✅（用户 2026-10-03） |
| M8 | 结果卡”打开”按钮 | 系统默认程序打开 .docx | ✅（用户 2026-10-03） |
| M9 | 结果卡”打开所在文件夹” | Finder 定位到该 .docx | ✅（用户 2026-10-03） |
| M10 | 断网后启动并转换本地 .md | 转换正常（pandoc sidecar 内置，无网络依赖） | ✅（用户 2026-10-03） |
| M11 | 删除 /Applications/md2word.app + ~/Library/Application Support/md2word | 卸载干净，无残留进程 | ☐ |

## Windows（x64，干净虚拟机）

| # | 步骤 | 预期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 运行 md2word Setup <ver>.exe | SmartScreen 提示”Windows 已保护你的电脑” | ☐ |
| W2 | 点”更多信息”→“仍要运行” | 进入安装向导，可选安装目录 | ☐ |
| W3 | 完成安装，桌面快捷方式出现，启动 | 显示”桥接正常 · pandoc 3.12（bundled）” | ☐ |
| W4 | 拖入中文/空格路径 .md 转换 | 成功，.docx 在源目录；Word/WPS 打开正常 | ☐ |
| W5 | 结果卡”打开”/“打开所在文件夹” | 资源管理器行为正确 | ☐ |
| W6 | 断网启动并转换 | 正常（sidecar 内置） | ☐ |
| W7 | 设置 → 应用 → 卸载 md2word | 卸载向导完成；%APPDATA%/md2word 可手动删除 | ☐ |

## 通用

- 安装包内 GPL 合规三件套在位（verify-dist 已自动校验：pandoc 3.12 可执行、THIRD-PARTY-LICENSES.md 含 GPL-2.0 全文与源码链接、内置模板/Lua 过滤器）

- 互操作人工清单（开发计划 §5.1）：Word(macOS)、Word(Windows)、WPS、LibreOffice、Pages(导入) 打开黄金样例产物，各留存截图 → 归档至 docs/tests/assets/

- 记录发现的缺陷至 docs/tests/M4测试报告.md

执行环境建议：Parallels/VMware 全新镜像（macOS 需在 Apple Silicon 上以 arm64 镜像测 arm64 包； x64 包在 Intel 镜像测）。全部通过后，由执行者在 docs/tests/M4测试报告.md 回填结果并将 项目进展记录.md 的 M4 状态行改为 ✅。